Наименование программы

**«Управление проектами»**

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и стажировок

Дисциплина (Модуль) 1. Наименование дисциплины (модуля).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование тем** | **Содержание обучения по темам, наименование и тематика практических занятий, самостоятельной работы слушателя** |
| 1.1 | | Проектный менеджмент и основы управления проектами. Проектный менеджмент в организации. Проект и его характеристики. Основные стандарты в управления проектами (pmbok, ipma, prince2, msf и др).  Модели зрелости, жизненный цикл организации, области внедрения проектного менеджмента.  Основные отличия проектного менеджмента от функционального управления. | Определение понятия управление проектами, проектная деятельность. Нормативно - законодательная база обеспечения проектной деятельности в РФ и за рубежом.  Организация проектной деятельности в организации. Основные стандарты в управления проектами.  Модели зрелости, жизненный цикл организации, области внедрения проектного менеджмента.  . |
| 1.2 | | Теория ограничений в проектной деятельности; Теория управления рисками; Управление командой проекта, стейкхолдерами. | Обзор зарубежных и отечественных стандартов в управлении рисками. Основные инструменты работы по управлению рисками.  Механизмы выявления и оценки рисков проектов. |
| 1.3. | Практические занятия | | Примеры практического применения риск-менеджмента в управлении процессами на предприятии. Качественный анализ (составление карты рисков, дерева решений). Работа с инструментами риск - менеджмента. Выявление причинно - следственной связи процессов в компании (построение диаграммы Исикава). (практические занятия, , круглые столы, мастер-классы) |
|  |  | |  |